Migrationskonzept
${h5_projektname}

Klassifizierung	nicht klassifiziert
Status	in Arbeit
Programmname
Projektnummer	1
Projektleiter	${h5_projektleiter}
Version	0.1
Datum	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
Auftraggeber	${h5_auftraggeber}
Autor/Autoren
Verteiler

Änderungsverzeichnis
Version	Datum	Änderung	Autor
0.1

Tabelle 1:	Änderungskontrolle
Beschreibung
Das Migrationskonzept beschreibt die technischen und organisatorischen Anforderungen an die Migration und enthält das Konzept der Migrationsverfahren. Das Migrationskonzept belegt die Machbarkeit und zeigt die Migrationsplanung auf. Neben den technischen und organisatorischen Anforderungen sind auch die Anforderungen der Revision sowie des ISDS berücksichtigt.
Kursiver Text im Dokument: Hinweise zur Verwendung oder Beispiele - entsprechend anzupassen oder zu löschen.
# Ziele der Migration

Nr.	Ziel	Priorität*
01	Aktualisieren der Datenbank	M
02	Keinen Datenverlust	M
03	Tiefe- /keine ausfallzeit	1

* Priorität: M = Muss / 1 = hoch, 2 = mittel, 3 = tief

Tabelle 2:	Migrationsziele
# Anforderungen an die Migration
Die Anforderungen an die Migration sind im Dokument Lösungsanforderungen beschrieben.

Nr.	Anforderung	Beschreibung
01	Data Cleansing	„Entsorgung und Wiederaufbereitung“ von veralteten Daten
02	Automatische Übernahme	Alle Migrationsobjekte müssen automatisiert übernommen werden
03	Data Integrity	Es sollten keine Dateien verloren/korupiert werden

Tabelle 3:	Anforderungen
# Migrationsobjekte

Nr.	Migrationsobjekt	Beschreibung
01	Stammdaten	Welche Stammdaten (Artikel, Kunden, Lieferanten, etc.) sollen übernommen werden?
02	Bewegungsdaten	Welche Bewegungsdaten (Rechnungen, Gutschriften, Artikelbestände, Aufträge etc.) sollen übernommen werden?

Tabelle 4:	Migrationsobjekte
# Datenanalyse
Analyse der zu migrierenden Daten (z.B. Welche Abhängigkeiten existieren zwischen den zu migrierenden Daten? Können bestimmte Daten manuell übernommen werden?)
Mengen, Häufigkeiten
Qualität der Daten (z.B. Welche Daten können schwer oder gar nicht (im Standard) übernommen werden?)
# Migrationsverfahren
Übersicht

Migrationsobjekt	Anforderungen	Migrationsverfahren	Beurteilung der Anforderungsabdeckung
Bewegungsdaten	Data Cleansing	Import via CLI-tool	Erfüllt
Stammdaten	Data Integirty	Import über CLI tool vorgenommen	Erfüllt

Tabelle 5:	Migrationsverfahren Übersicht
Konzept (pro Verfahren)
Konzeptionelle Beschreibung der Verfahren, benötigte Infrastruktur etc.

Nr.	Migrationsverfahren	Beschreibung
01	Import über MS-Excel und WebADI (Application Desktop Integrator)	Summen- und Saldenlisten, Anlagevermögen
02	Schnittstellentabellen und Hintergrundprogramme	Artikelstamm und offene Posten
	API‘s (Application Program Interfaces, z.B. ein PL/SQL Prozeduraufruf)	Banken und Rabatte

Tabelle 6:	Migrationsverfahren Konzept
# Migrationsplan
Vorgehen für die Migration, zeitlicher Ablauf, Abhängigkeiten, Qualitätsprüfungen

Datum	Migrationsschritt	Beschreibung
	MySQL 5 & 8 Docs lesen	Mit hilfe der SQL Dokus können wir uns das nötige Wissen aneignen um eine erfolgreiche Datenbankmigration durch zu führen. Auch kennen wir danach die grössten Veränderungen und wissen somit auch auf was bei der Datenbankmigration geachtet werden sollte.
	Überprüfung der Importdateien	Da wir die Importdateien nicht kennnen, müssen wir diese zuerst etwas genauer anschauen. Den eventuell wurde beim erstellen der Importdatei vergessen die Fremd- und Primärschlussel mit zu exportieren.
	Vorbereitung MySQL 8 System	In diesem Schritt soll eine Umgebung mit MySQL 8 aufgebaut werden. Da wir die Dokus durchgelesen haben, sollten wir genau wissen, was wir alles machen müssen.

Tabelle 7:	Migrationsplan
# Machbarkeit
Risiken
Beurteilung der Machbarkeit bzw. der Migrationsrisiken:

Nr.	Migrationsrisiken	Lösungsmöglichkeit	Restrisiko
01	Es existieren Fehler im bestehenden System.	Fehlerbeseitigung durch automatische oder manuelle Bereinigung im bestehenden System.	klein
02	MySQL 8 System fällt während der Migration aus.	Mittels blue green deployment bleibt die MySQL 5 solange online, bis die MySQL 8 instanz vollständig funktionsfähig ist	klein
03

Tabelle 8:	Machbarkeit
Rückfall-Szenario
"Plan B" bei Migrationsproblemen
# Archivierung und Ausserbetriebssetzung Altsystem
Archivierungskonzept, Wie sind die Daten der Altsysteme aufzubewahren, um alle Anforderungen rechtssicher zu erfüllen? Wie lange müssen die Alt-Daten aufbewahrt werden? Sollen die Alt-Daten noch ausgewertet werden können? Wer soll auf die Alt-Daten zugreifen können und wie oft?
Planung der Ausserbetriebssetzung, Sind nach Beendigung des Betriebs noch Abschlussarbeiten erforderlich, so sind diese hier zu nennen, dies kann z. B. die Behandlung von Datenträgern betreffen …
Entsorgung
# Anforderungsabdeckung

Nr.	Anforderung	Beschreibung	Abdeckung
01	Anforderungen an das Projektteam	Sehr gute Kenntnisse in den Vorsystemen und im Zielsystem	erfüllt
02		Technisches Know-How (Oracle Entwicklungswerkzeuge, Datenmodell)	teilweise
03	Data Cleansing	in den Schnittstellen-Tabellen	NICHT erfüllt

Tabelle 9:	Anforderungsabdeckung

Abkürzungen und Glossar
Abkürzung / Fachwort	Erläuterung
HERMES	Vorgehensmethodik für Projekte und Programme HERMES 2022 ist ein eCH Standard

Tabelle 10:	Abkürzungen und Glossar

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis